2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19
# BORRADOR ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, CELEBRADA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN PRIMERA CONVOCATORIA.

A S I S T E N T E S:

PRESIDENTA: Doña Dolores Alicia García Martínez

CONSEJEROS/AS: Doña Nuria Cabrera Méndez
Doña Nereida Calero Saavedra
Don Adargoma Hernández Rodríguez Doña Marlene Figueroa Martín.
Don Víctor Modesto Alonso Falcón

No asisten, don Blas Acosta Cabrera y don Rayco León Jordán

En Puerto del Rosario, provincia de Las Palmas, siendo las 9:00 horas del día veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, se reunió el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en las dependencias de la Casa Palacio Insular bajo la Presidencia de doña Dolores Alicia García Martínez, concurriendo los/as Consejeros/as reseñados ut supra, asistidos del Consejero-Secretario, don Víctor Modesto Alonso Falcón, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria y urgente convocada para este día, y realizada en primera convocatoria.

# ORDEN DEL DÍA

1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

La Presidenta señala que la urgencia de la sesión viene motivada en la necesidad por un lado de aprobación del Proyecto de modificación de créditos nº 68/2025 en la modalidad de suplementos de créditos para que se dictamine por la comisión informativa correspondiente y someterlo a la próxima sesión plenaria, y por otro lado en la aprobación de la modificación del contrato del lote 1 del complejo ambiental de Zurita para que no se produzcan retrasos en la ejecución del contrato y así mejorar el servicio de recogida de residuos de la isla.

El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de todos los miembros presentes, acuerda ratificar la urgencia de la sesión.

# 2.- PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 68/2025 DEL PRESUPUESTO DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA 2025, EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS. EXPEDIENTE 2025/27789. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Vista la propuesta firmada el 19/11/2025 por el Jefe de Servicio Gestión Presupuestaria, don Miguel A. Socorro Perdomo y por la Consejera de Área Insular de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible, doña Nuria Cabrera Méndez, cuyo texto íntegro cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2025/27789	con
https://sede.cabildofuer.es/eAdmin/IrAValidarDocumento.do?IdDoc=35600IDOC27BE85A5FF1 F9374193F6DE (CSV:35600IDOC25139BF370B10DC40904D04) y que servirá de motivación al presente acuerdo:
Servicio de Gestión Presupuestaria
Expte: Modificación de créditos 68/2025 de Suplementos de Créditos y Bajas por Anulación. Ref.: MASP/TMU

Vista la Memoria-Propuesta de la Jefa de Servicio de Turismo, Dña. Lidia Padilla Perdomo, que cuenta con el visto bueno de la Consejera de Área Insular de Turismo, Desarrollo Económico, Transición Ecológica, Sostenibilidad Ambiental y Seguridad, Dña. Marlene Figueroa Martín, de fecha 18 de noviembre de 2025, en la que se propone la adecuación de los créditos financiados por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Fuerte por Naturaleza”, suplementando las aplicaciones presupuestarias 70020 4300F
632.0023 “Edificios y otras construcciones” y 70020 4300F 650.0023 “Inversiones gestionadas para otros entes públicos” , por importe total de ciento un mil ochocientos cincuenta y seis euros con siete céntimos (101.856,07 €), para poder dar cobertura a las obras de ”Eficiencia energética del Patronato de Turismo de Fuerteventura”, “Instalación de alumbrado fotovoltaico para el paseo marítimo de Puerto del Rosario”, “Modificado del proyecto de acondicionamiento y embellecimiento del núcleo costero de Tarajalejo”, así como para la contratación de servicios de Dirección y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra “Alumbrado y Startlight de Cofete”, a financiar con la baja por anulación de aplicaciones presupuestarias de los Capítulos II de “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios” y VII de “Transferencias de Capital” del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. En el apartado a.2.) de “El carácter específico y determinado del gasto a realizar” de dicha Memoria-Propuesta, para las inversiones gestionadas para otros entes públicos, se ha incurrido en un error en la codificación de la económica de la aplicación presupuestaria propuesta suplementar, en lugar de 6320023, la correcta es 6500023.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19

Visto el siguiente documento contable de retención de créditos para expedientes de modificación (101) con cargo a las aplicaciones presupuestarias que van a ser objeto de reducción:

Fecha	Número de Operación	Saldo del RC (€)	Importe utilizado en Expte nº 68/2025 (€)
19/11/2025	220250042969	101.856,07	101.856,07
		TOTAL	101.856,07

Vista la Providencia de la Consejera de Área Insular de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos, Deportes y Movilidad Sostenible, Dña. Nuria Cabrera Méndez, de fecha 19 de noviembre de 2025, en la que se ordena la incoación del expediente de modificación de créditos nº 68/2025.

Visto el Informe-Propuesta del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, D. Miguel A. Socorro Perdomo, de fecha 19 de noviembre de 2025.

Visto el Informe de Estabilidad Presupuestaria emitido por la Viceinterventora del Cabildo de Fuerteventura, Dña. Auxiliadora Cabrera Padilla, de fecha 19 de noviembre de 2025.

Visto el Informe de Intervención emitido por la Viceinterventora del Cabildo de Fuerteventura, Dña. Auxiliadora Cabrera Padilla, de fecha 19 de noviembre de 2025.

Considerando que el expediente de modificación presupuestaria consiste en suplementar aplicaciones presupuestarias, financiadas con anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente no comprometidas, siendo su detalle el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

BAJAS POR ANULACIÓN

Capítulo II: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	-94.816,07 €

Capítulo VII: Transferencias de Capital	-7.040,00 €

Total Bajas por anulación	-101.856,07 €

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

Capítulo VI: Inversiones Reales	101.856,07 €

Total Suplementos de Créditos	101.856,07 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS
0,00 €

2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19

Comprobado que en la Memoria suscrita por el servicio establece la necesidad de la modificación, así como el carácter específico y determinado del gasto a realizar e imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, la insuficiencia de crédito destinado a dicha finalidad, así como el recurso a utilizar para financiar el incremento de gastos y se acredita en la misma que las aplicaciones presupuestarias a minorar se estiman reducibles sin la perturbación en el servicio.

Considerando que se cumple con lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley Reguladora de Haciendas Locales, y los artículos del 35 al 38 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, así como con lo dispuesto en las Bases 9ª y 13ª de Ejecución del Presupuesto vigente, referente a suplementos de créditos y bajas por anulación, y de conformidad con el apartado b) del artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el apartado d) del artículo 84 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Cabildo Insular de Fuerteventura, se eleva al Pleno de la Corporación, previo acuerdo del Consejo de Gobierno Insular y del Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Presupuestos, la siguiente:

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular por unanimidad de todos los miembros presentes, ACUERDA:

Primero.- Desafectar el crédito de los proyectos de financiación afectada que figuran a continuación, por importe total de ciento un mil ochocientos cincuenta y seis euros con siete céntimos (101.856,07 €), de los ingresos procedentes del Gobierno de Canarias, con destino a la ejecución del Plan Local de Sostenibilidad Turística en Destinos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, y afectar la citada financiación según el siguiente detalle:
DESAFECTAR	AFECTAR

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PROYECTO	IMPORTE / (€)	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PROYECTO	IMPORTE / (€)
70020 4300F 2090023	2023/3/TURIS/1	2.500,00	70020 4300F 6320023	2023/2/TURIS/1	32.918,15
70020 4300F 2200023		100,00
70020 4300F 2220023		600,00
70020 4300F 2279923		29.718,15
70020 4300F 2279923	2023/3/TURIS/1	49.897,92	70020 4300F 6500023	2023/2/TURIS/2	61.897,92
70020 4300F 2302023		6.000,00
70020 4300F 2312023		6.000,00
70020 4300F 7620023	2023/2/TURIS/2	7.040,00	70020 4300F 6500023	2023/2/TURIS/2	7.040,00
		101.856,07			101.856,07

Segundo.- Aprobar el Proyecto de Modificación de Créditos nº 68/2025 del Presupuesto del Cabildo de Fuerteventura 2025, en la modalidad de suplementos de créditos, financiado con anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones presupuestarias del presupuesto vigente no comprometidas, cuyo resumen es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

BAJAS POR ANULACIÓN

Capítulo II: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	-94.816,07 €
Capítulo VII: Transferencias de Capital	-7.040,00 €
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19

Total Bajas por anulación	-101.856,07 €

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Capítulo VI: Inversiones Reales	101.856,07 €
Total Suplementos de Créditos	101.856,07 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS	0,00 €

Se acompaña como anexo el detalle de las aplicaciones presupuestarias:

# ESTADO DE GASTOS

CÓDIGO OPERACIÓN	SIG.	S/C	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PROYECTO	RECURSO FINANCIACIÓN	IMPORTE / (€)
080	+	N	2025 70020 4300F 2302023	2023 3 TURIS 1	0	6.000,00
080	+	N	2025 70020 4300F 7620023	2023 2 TURIS 2	0	7.040,00
080	+	N	2025 70020 4300F 2312023	2023 3 TURIS 1	0	6.000,00
080	+	N	2025 70020 4300F 2200023	2023 3 TURIS 1	0	100,00
080	+	N	2025 70020 4300F 2279923	2023 3 TURIS 1	0	29.678,43
080	+	N	2025 70020 4300F 2220023	2023 3 TURIS 1	0	600,00
020	+	N	2025 70020 4300F 6500023	2023 2 TURIS 2	2	68.937,92
020	+	N	2025 70020 4300F 6320023	2023 2 TURIS 1	2	32.918,15
080	+	N	2025 70020 4300F 2090023	2023 3 TURIS 1	0	2.500,00
080	+	N	2025 70020 4300F 2279923	2023 3 TURIS 1	0	49.937,64

3.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL LOTE Nº 1: GESTIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA DEL "SERVICIO DE GESTIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA Y LA RECOGIDA SEPARADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS Y PAPELCARTÓN EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA". EXPEDIENTE 2024/4525. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Vista la propuesta firmada el 20/11/2025 por la jefa de servicio de Aguas y Residuos, doña Gemma Mosquera Paz y por el consejero insular delegado de Residuos, don Enrique Pérez Brito, cuyo texto íntegro cuyo texto íntegro figura en el Expediente 2024/4525 con (CSV:35600IDOC26E313617FA4B464393A7C5) y que servirá de motivación al presente acuerdo:

Unidad de Aguas y Residuos. Ref: GMP/JFCR/dsr.

PRIMERO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE.
Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 04.08.2022, por el cual se aprueba el expediente de contratación de servicio de gestión del Complejo Ambiental de Zurita y la recogida separada y transporte de residuos de envases ligeros y papel-cartón en la isla de Fuerteventura, divido en dos lotes, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, con un presupuesto base de licitación que asciende
a la cantidad de 11.256.919,01€, incluido del 7% IGIC por importe de 736.433,96€, y un valor estimado de 19.424.604,13€, con el siguiente desglose por lotes.

SEGUNDO: ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 05.12.2023, mediante el cual se adjudica a FCC MEDIO AMBIENTE SAU el lote nº 1 del contrato de servicio para la gestión del Complejo Ambiental de Zurita, aplicando un porcentaje único de redacción de 32,50% sobre el presupuesto base de licitación.

TERCERO: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE INICIO Y DURACIÓN DEL CONTRATO.

En fecha 11.03.2024, se suscribe el contrato administrativo para la ejecución del lote nº 1 del contrato de servicio para la gestión del Complejo Ambiental de Zurita, suscrito, por un precio de cinco millones, cuatrocientos cuarenta y ocho mil, ochocientos cinco euros con cuarenta y dos céntimos (5.448.805,42 €), incluido el 7% de IGIC, que asciende a la cantidad de trescientos cincuenta y seis mil, cuatrocientos sesenta y tres euros con noventa y un céntimos (356.463,91 €), resultado de aplicar un porcentaje único de reducción de 32,50% sobre el presupuesto base de licitación, por un plazo de tres años a contar desde la fecha 01.04.2024, día siguiente de la firma del Acta de Inicio del Servicio.

El plazo de ejecución será de tres (3) años, iniciándose dicho cómputo a partir del día siguiente al de la firma del acta de Inicio del Servicio, con posibilidad de dos prórrogas por periodos anuales.

CUARTO: VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CONTRATO.

A continuación, se valora las necesidades de modificación del contrato referido:

# RCD.
NECESIDAD DE INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE

En el CAZ se gestionan los residuos de competencia local y otros residuos generados
en la isla de Fuerteventura, encontrándose en proceso de ampliación con la dotación de nuevas infraestructuras para el tratamiento de residuos y, en particular, las necesarias para garantizar la capacidad de depósito en vertedero de los rechazos de las plantas y residuos no valorizables. Así, se están ejecutando en la actualidad las obras de la celda de vertido nº 4, estando prevista la construcción de una futura celda nº 5 donde se ubica actualmente la celda de vertido de residuos inertes, al norte de la celda nº 2, y donde actualmente se depositan los residuos de construcción y demolición (en adelante, RCD) admisibles.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19

Siendo necesario, por tanto, el vaciado de la celda de vertido de residuos inertes, la prescripción 30 del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la prestación de los servicios, en adelante, PPT, establece que “en el plazo de un año a contar desde el inicio de la prestación del servicio, la contratista gestionará la totalidad del acopio de RCD existente en el
CAZ al norte de la celda nº 2”, habiéndose estimado dicho acopio en 30.000 m3 en la respuesta a pregunta de una de las empresas licitadoras en pregunta realizada el 20.08.2022.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19

El retraso acumulado en el inicio del contrato, fruto de los tres recursos especiales en materia de contratación interpuestos contra la adjudicación del contrato, han incrementado el acopio de RCD en la celda de vertido de residuos inertes, haciéndose necesario, por tanto, incrementar el ritmo de los trabajos a fin de poder dar cumplimiento a los plazos establecidos en dicha prescripción 30.

Las entradas de RCD en el CAZ han sido de 35.035 toneladas en 2022, 32.985 en 2023 y de 33.594 en los primeros 9 meses de 2024, resultando en un promedio mensual de
3.079 toneladas, lo que supone aproximadamente 2.000 m3 mensuales con una densidad de 1,5 t/m3, por lo que se estima que, en el periodo comprendido entre septiembre de 2022 y abril de 2024, fecha de inicio del nuevo contrato, han entrado en el CAZ aproximadamente 38.000 m3 de RCD.

A la vista de la referida situación de acumulación de RCD, y para la adecuada gestión del acopio acumulado, se precisa el establecimiento de un servicio adicional de trituración de RCD en turno de tarde, requiriendo la incorporación a ese servicio de una retroexcavadora sobre cadenas, cuya adquisición se ha tramitado por el Servicio de Residuos del Cabildo de Fuerteventura, bajo el expediente de contratación SU15891/2024 y que fue recibida por este Cabildo mediante suscripción de Acta en fecha 08.05.2025, que será puesta a disposición del contratista, toda vez que la operación de dicha maquinaria correspondería a la empresa contratista del LOTE 1: GESTIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA, que comprende la realización de dicha prestación, en virtud de lo establecido en la prescripción 8 del PPT, para lo que resulta necesario la incorporación del equipo personal necesario, compuesto por 1 maquinista, 1 conductor y 1 peón.

Así pues, con respecto a la declaración de la necesidad resuelta en Resolución 2859/2025, de fecha 24.04.2025, del Consejero Delegado de Residuos, por la que se declara la necesidad de modificar el contrato; procede eliminar la partida destinada al arrendamiento de una retroexcavadora prevista en la modificación de los servicios adicionales previstos en aquel momento, ya que la maquinaria necesaria para el cumplimiento de las referidas prestaciones ha sido adquirida ya por el Cabildo de Fuerteventura, y será adscrita al contrato y puesta a disposición del contratista, en virtud de esta modificación propuesta; y no cabe, por tanto, incluir este extremo.

No obstante, la operación correspondería a la empresa adjudicataria en virtud de lo establecido en la prescripción 8 del PPT.

NECESIDAD DE INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE SELECCIÓN DE EELL.

Desde el inicio del nuevo contrato de recogida separada de envases ligeros se ha producido un incremento considerable de las cantidades recogidas, que han pasado de las
  1. toneladas en 2022, a las 1.489 toneladas en 2023 y 1.773 toneladas en 2024, lo que supone un incremento del 31,6% en el año 2024, siendo previsible que se continúe incrementando dicha cantidad en los próximos años.

Por otra parte, la aplicación de la metodología contenida en el Anexo VIII a la LRSCEC, sobre normas relativas al cálculo de la consecución de los objetivos, ha endurecido los requisitos de efectividad establecidos en las nuevas condiciones técnico-económicas que han
de regir el futuro Convenio Marco de colaboración entre el Gobierno de Canarias y ECOEMBES, en dos aspectos:
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19

En primer lugar, incrementando el umbral mínimo de efectividad en la selección que permite el acceso a pluses, que pasa del 82% al 85%, según se aprecia en la representación gráfica siguiente, que muestra el importe del incentivo por selección en función de la efectividad de la planta.

En segundo lugar, endureciendo las especificaciones técnicas de los materiales recuperados (en adelante, ETMR), en particular de la fracción de plástico mezcla, en la que el porcentaje máximo de impropios pasa del 20% al 10%.

En fecha 28.11.2025, se emite el informe de evaluación de ofertas en relación a los criterios no objetivos relativos al concurso: “SERVICIO DE GESTIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA Y LA RECOGIDA SEPARADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS Y PAPEL-CARTÓN EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA".
Concretamente en su página 6 del informe y, de acuerdo con la oferta presentada por el contratista FCC Medio Ambiente se valora: “Adecuación 2ª línea de triaje 2º, renovación de las bandas de todas las cintas transportadoras, delimita playa de descarga mediante bloques móviles de hormigón, modificación de la ubicación del alimentador, instalación bajo las prensas de bandejas para la recogida de lixiviados, suministro de 7 contenedores basculantes de 3 m3 y 4 cubos de plásticos de 360 litros, y nueva plataforma transporte de balas.”

Por ello, y habiendo cumplido el contratista lo ofertado en cuanto a la reparación y adecuación para la puesta en servicio de la segunda línea de clasificación que se encontraba desmantelada, la operación de la misma, que, al igual que en el caso anteriormente expuesto de la eliminación del acopio de RCD, correspondería a la contratista del LOTE 1: GESTIÖN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA, que comprende la realización de dicha prestación, en virtud de lo establecido en la prescripción 8 del PPT. Esto supone, en definitiva, la incorporación de cuatro puestos de trabajo de peón adicionales al mínimo exigido en la prescripción 36 del PPT, de forma que, en la categoría de peón/a se incrementaría de ocho a doce, los cuales se distribuirían entre las dos líneas de selección de que dispone la planta, incrementando así, tanto la capacidad de tratamiento como la efectividad de selección.

QUINTO: VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN.

En lo que se refiere a la viabilidad de la modificación del contrato para la incorporación de las nuevas prestaciones:

Atendiendo a la fecha de publicación del anuncio de licitación del contrato para la prestación del "SERVICIO DE GESTIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA Y LA RECOGIDA SEPARADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS Y PAPEL-
CARTÓN EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA", este se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), la cual establece, en su artículo 203.2.b) la potestad de modificación del contrato, de forma excepcional, “cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205”.
En este caso, respecto de los medios adicionales requeridos para incrementar la capacidad de tratamiento del CAZ, tanto para RCD como para EELL, respecto a los medios mínimos exigidos en el PPT, nos encontraríamos en el supuesto de modificación contemplado en el artículo 205.2.a) LCSP, al devenir necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siendo necesario verificar los dos requisitos establecidos en el citado artículo, esto es:
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19
1º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico …; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. Lo que se justifica en el siguiente apartado SEXTO.
2º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. Lo que se justifica en el siguiente apartado OCTAVO.

SEXTO: NO PROCEDE CAMBIO CONTRATISTA.

Atendiendo a la naturaleza de los servicios adicionales a prestar, no resulta posible proceder al de cambio de contratista, por los siguientes motivos:

    1. El CAZ constituye un único centro de trabajo, no disponiendo de vestuarios, locales de aseo y otros diferenciados para su uso por dos empresas diferentes.
    2. La realización de los trabajos previstos requiere el empleo de medios materiales existentes, propiedad de la Administración, que ya utiliza la contratista adjudicataria del CAZ sin que resulte posible su utilización complementaria por parte de una segunda empresa contratista en otro turno por los evidentes problemas de coordinación que ello plantea.

Asimismo, y desde un punto de vista económico, la realización de estas prestaciones por la misma contratista resulta la opción más eficiente pues, al emplearse medios materiales disponibles, la modificación se limitará a incluir, únicamente, los costes salariales del personal y los costes de explotación correspondientes a los nuevos servicios tomando como referencia los valores considerados por la contratista actual en su oferta.

SÉPTIMO: NATURALEZA DEL CONTRATO.

En lo que se refiere a los efectos sobre la naturaleza global del contrato, las prestaciones a añadir al contrato son propias de los contratos de servicios y, por tanto, no alteran la naturaleza global del contrato en los términos del artículo 204.2 LCSP, pues no se sustituyen los servicios que son objeto del contrato, sino que se refuerza la intensidad con que deben prestarse atendiendo a las necesidades de la Administración superiores a las previstas.

OCTAVO: COSTE DE LOS SERVICIOS ADICIONALES POR INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE RCD Y DE LA PLANTA DE SELECCIÓN DE EELL.

El coste de las prestaciones a añadir se calculará a partir de los costes unitarios considerados por la adjudicataria en el estudio de costes presentado a la Administración como justificación de su oferta anormalmente baja en respuesta al requerimiento nº CF/00000004/0004/000037814 de 12 de diciembre de 2022.

Así, la siguiente tabla resume el cálculo del coste del personal directo necesario para la prestación de los servicios adicionales incluyendo, tanto el coste del personal necesario para la cobertura de las vacaciones del personal titular de los puestos, como del absentismo de dicho personal.

2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19
SERVICIO	CATEGORÍA	MAÑANA	TARDE	TOTAL PLANTILLA	DEDICACIÓN JORNADA	COSTE UNITARIO	TOTAL COSTE
TRITURACIÓN RCD	MAQUINISTA		1	1	100%	25.071,56 €	25.071,56 €
TRANSPORTE INTERNO RCD	CONDUCTOR/A		1	1	100%	25.071,56 €	25.071,56 €
TRITURACIÓN RCD	PEÓN/A		1	1	100%	22.732,04 €	22.732,04 €
CLASIFICACIÓN EELL	PEÓN/A	4		4	100%	22.732,04 €	90.928,16 €
SUBTOTAL				7			163.803,32 €
VACACIONES (8,96%):							14.676,78 €
ABSENTISMO (2%):							3.276,07 €
UNIFORMES Y EPIS (9 PUESTOS):						279,00 €	2.511,00 €
TOTAL COSTE PERSONAL DIRECTO							184.267,16 €

Por su parte, la siguiente tabla resume el cálculo del coste de operación de la maquinaria, empleando, para ello, los costes unitarios de operación considerados por la contratista en su estudio económico. A tal efecto, se ha considerado que los equipos operarán un total de 1.500 horas anuales distribuidas de lunes a viernes:

SERVICIO	EQUIPO	JORNADA ANUAL DE TRABAJO	COSTES OPERACIÓN (€)
			COSTE UNITARIO / (€/H)	COSTE TOTAL / (€)
TRITURACIÓN RCD	MACHACADORA RCD	1.500,00	13,47 €	20.200,00 €
	RETROEXCAVADORA CADENAS	1.500,00	30,48 €	45.720,00 €
TRANSPORTE RECHAZOS	CAMIÓN VOLQUETE	1.500,00	19,13 €	28.695,00 €
				94.615,00 €

Con ello, la siguiente tabla resume el cálculo del coste anual y mensual de los medios humanos y costes de operación de la maquinaria necesaria para la ampliación de la capacidad de tratamiento del CAZ, para cuyo cálculo se han considerado los costes indirectos propios de la estructura de la contratista mediante un porcentaje de gastos generales del 7%, y su beneficio, mediante un porcentaje del 3,59%, ambos aplicados sobre los costes directos. Dichos porcentajes fueron los empleados por la contratista en el documento justificativo de su oferta anormalmente baja.

RESUMEN CÁLCULO PRECIO ANUAL SERVICIOS ADICIONALES

PERSONAL			184.267,16 €
COSTES DE OPERACIÓN			94.615,00 €
TOTAL COSTES DIRECTOS			278.882,16 €
GASTOS GENERALES (7%)			19.521,75 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (3,59%)			10.011,87 €
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SERVICIOS ADICIONALES (I.G.I.C NO INCLUIDO)			308.415,79 €
I.G.I.C. (7%)			21.589,10 €
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SERVICIOS ADICIONALES			330.004,89 €

PRECIO MENSUAL SERVICIOS ADICIONALES:			27.500,41 €

# RESUMEN DEL INCREMENTO DE PRECIO RESPECTO AL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO

La modificación del precio mensual a retribuir a la contratista por los servicios adicionales a incorporar al contrato, suponen un 8,08 % sobre el precio del contrato; y, considerando el 01.12.2025 como fecha de inicio para la prestación de los servicios adicionales, y el 31.03.2027 como fecha de finalización del contrato sin sus eventuales prórrogas.

Así, la siguiente tabla resume el cálculo del precio de las prestaciones adicionales, incluidas las eventuales prórrogas del contrato, observando que representa un 8,08 % del precio del contrato, inferior al 50% establecido como requisito límite en el artículo 205.2. a) 2º LCSP.

2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19
CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	Nº MESES	IMPORTE
PRECIO MENSUAL SERVICIOS ADICIONALES	27.500,41 €	16	440.006,52 €

PRECIO MODIFICACIÓN (SIN PRÓRROGAS y con IGIC):			440.006,52 €
PRECIO DEL CONTRATO (con IGIC):			5.448.805,42 €
% QUE REPRESENTA SOBRE EL PRECIO DEL CONTRATO:			8,08%

NOVENO: En definitiva, el retraso acumulado de aproximadamente un año en la fecha de inicio del contrato hace necesario incrementar la capacidad de tratamiento de las instalaciones para hacer frente tanto a los residuos acumulados de construcción y demolición durante dicho periodo, como al incremento de las entradas de residuos de envases ligeros.

A tal fin, se ha analizado la viabilidad de modificar el contrato para la prestación del lote nº 1 del "SERVICIO DE GESTIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA Y LA RECOGIDA SEPARADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS Y PAPEL-
CARTÓN EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA", justificándose que la prestación de los servicios adicionales no resulta posible por otro contratista distinto atendiendo a la naturaleza indivisible del centro de trabajo y al ahorro de costes que supone el empleo de los medios humanos y materiales ya adscritos al servicio, y que la introducción de las prestaciones pretendidas no altera la naturaleza global del contrato.

Se han calculado, asimismo, los costes de la prestación de dichos servicios adicionales y el precio que habría de abonarse a la actual contratista en caso de que se modificara el contrato a tal fin, resultando en un importe total de 440.006,52 € hasta su finalización (sin las eventuales prórrogas), lo que representa un 8,08% del precio inicial del contrato, I.G.I.C. incluido; inferior, por tanto, al umbral del 50% establecido como requisito límite en el artículo
  1. LCSP. Y, esto teniendo en cuenta que el contrato que nos ocupa no se ha visto modificado desde su inicio.

DÉCIMO: Vista la Resolución del Consejero Delegado de Residuos 2859/2025 de fecha 24.04.2025 por la que se declara la necesidad de modificar el contrato para la prestación del lote nº 1 del "SERVICIO DE GESTIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA Y LA RECOGIDA SEPARADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS Y PAPEL-
CARTÓN EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA", suscrito en fecha 11.03.2024 entre el Cabildo de Fuerteventura y FCC MEDIO AMBIENTE SAU con CIF.A28541639, motivado por lo establecido en el artículo 203.2.b) relativo a la potestad de modificación del contrato, de forma excepcional, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Además de notificar la citada Resolución al contratista FCC MEDIO AMBIENTE SAU, y darle audiencia por un plazo máximo de cinco días a partir de la recepción de la mencionada resolución a fin de que comunicara, en su caso, la conformidad con el modificado del contrato, no pronunciándose el contratista al respecto a fecha de emisión de la presente memoria propuesta.

DÉCIMO PRIMERO: Visto el RC con número de referencia 22025004533 por importe de 277.840,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 41430 1623A 2279925 a fin de afrontar los gastos del modificado de contrato en la presente anualidad; y atendido la nueva solicitud de informe de capacidad financiera emitida en fecha 20.06.2025.

DÉCIMO SEGUNDO: REAJUSTE DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
Atendido lo previsto en el certificado de fecha 05.12.2023, del Consejo de Gobierno de esta Corporación, por el que se acuerda adjudicar a la empresa FCC MEDIO AMBIENTE SAU con CIF A28541639, el lote nº 1 del contrato de gestión del Complejo Ambiental de Zurita del servicio de gestión del Complejo Ambiental de Zurita y la recogida separada y transporte de residuos de envases; donde se establece la constitución de la garantía definitiva por importe de 254.617,08€, equivalente al 5% del precio del contrato, excluido el Impuesto General Indirecto Canario; la cual se da por incorporada en la carta de pago emitida por la Tesorería.

Atendido lo previsto en el artículo 109.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece: “3. Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la
garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III de este Libro.”
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19

Por tanto, a efectos de recalcular la garantía definitiva del modificado del contrato, se tiene en cuenta el nuevo precio del contrato y su modificado y, así pues, el reajuste de la garantía por el presente modificado se valora en 20.561,05 € y se detalla a continuación:

CÁLCULO REAJUSTE GARANTÍA
AL INICIO DEL CONTRATO		SOLO MODIFICADO		CONTRATO INICIAL Y MODIFICADO
Precio del contrato (sin IGIC)	5% Garantía	Precio del modificado del contrato (sin IGIC)	5% Garantía	Precio del contrato y su modificado del contrato (sin IGIC)	5% Garantía
5.092.341,51 €	254.617,08 €	411.221,05 €	20.561,05 €	5.503.562,56 €	275.178,13 €

DÉCIMO TERCERO: La distribución anual de gasto del modificado del contrato, iniciando en fecha 01.12.2025 y finalizando el 31.03.2027 (sin prórrogas), quedaría de la siguiente manera:
ANUALIDAD	IMPORTE (IGIC incluido)
2025	27.500,41 €
2026	330.004,89 €
2027	82.501,22 €
TOTAL	440.006,52 €

DÉCIMO CUARTO: En fecha 30.09.2025 y mediante escrito con nº de R.S. 26075 se les dio traslado del informe propuesta emitido por la Jefa de Servicio de Aguas y Residuos, y el Técnico de Residuos, en fecha 30.09.2025, relativo a la modificación del contrato administrativo para la prestación del Lote nº 1: Gestión del Complejo Ambiental de Zurita del "SERVICIO DE GESTIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA Y LA RECOGIDA SEPARADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS Y PAPELCARTÓN EN LA ISLA DE
FUERTEVENTURA", motivado por lo establecido en el artículo 203.2.b) relativo a la potestad de modificación del contrato, de forma excepcional, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; que se concreta en:
NECESIDAD DE INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE RCD
(residuos de construcción y demolición).
NECESIDAD DE INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA
PLANTA DE SELECCIÓN DE EELL (envases ligeros).

Pues bien, cumplido el trámite de audiencia previsto al contratista, este ha efectuado sus alegaciones mediante escrito presentado en fecha 21.10.2025 y con nº de R.E. 41276, en el que solicita se acuerde:
“- Que se incluyan los importes de las cuotas mensuales del valor de reposición del equipo siniestrado de la cantidad referida al exceso sobre el valor de reposición, incluidas en la anterior propuesta del cabildo de la modificación del contrato.
- Que se incluya la valoración del alquiler de equipos para la gestión de RCDs y vertedero, generado por la explotación simultánea de la celda 3 y 4.”

De acuerdo a la Providencia del Sr. Consejero Insular Delegado de Residuos de fecha 24.10.2025, estas alegaciones no hacen referencia a lo contenido en la propuesta de modificación del contrato de fecha 30.09.2025, por lo que se entiende cumplido el trámite de audiencia, y se solicita al Servicio Jurídico que emita su preceptivo informe sobre la mencionada propuesta.

DÉCIMO QUINTO: En fecha 05.11.2025, la Directora de la Asesoría Jurídica y Defensa en Juicio Accidental del Cabildo de Fuerteventura, emite informe jurídico correspondiente, y, de acuerdo a lo previsto en sus apartados quinto y sexto trascritos a continuación, se procede de la siguiente manera:
    1. “QUINTO.- Debe señalarse lo previsto en el artículo 206 de la LCSP, relativo a la obligatoriedad de las modificaciones del contrato, resultando de aplicación lo previsto en el apartado segundo, de forma que, atendiendo a la alteración en la cuantía, que excede del 20 por ciento del precio inicial del contrato, la presente modificación no resulta obligatoria para el contratista, lo que requiere la previa conformidad del mismo, manifestada por escrito, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.”
      2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
      Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
      1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
      Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19

En este aspecto, desde el Servicio de Aguas y Residuos, mediante escrito con nº de
  1. 30272/2025 y fecha 06.11.2025 solicitamos nuevamente a FCC MEDIO AMBIENTE S.L., “se pronuncien en el plazo de cinco días hábiles, conforme a lo previsto en el artículo 97 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, formule las alegaciones que estime oportunas, y/o, en su caso, manifieste su conformidad con la modificación propuesta emitida en fecha 30.09.2025, que se refiere a:
    1. NECESIDAD DE INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE RCD.
    2. NECESIDAD DE INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE SELECCIÓN DE EELL.”

En fecha 14.11.2025, y con nº de R.E. 46135, FCC presenta escrito dando conformidad expresa a la propuesta emitida en fecha 30.09.2025, añadiendo en su escrito lo siguiente:
“QUINTO Que, la conformidad manifestada por FCC MA con las modificaciones finalmente propuestas, no supone ni renuncia ni desistimiento alguno sobre el derecho de mi representada al abono por parte del Cabildo de la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (269.589 €) importe correspondiente al mayor precio de la maquina Trituradora finalmente adquirida., y así evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, junto con los intereses que correspondan por la demora en su pago.”

    1. “SEXTO.- Respecto al procedimiento para la tramitación y aprobación de la modificación del contrato, será el siguiente:
Se deberá dar audiencia al contratista, de conformidad con lo previsto en el artículo 191.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el artículo 102 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, dándole traslado de la propuesta y del informe para que, en el plazo de cinco días hábiles, conforme a lo previsto en el artículo 97 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, formule las alegaciones que estime oportunas, y/o , en su caso, manifieste su conformidad con la modificación propuesta.
Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 207.2 de la LCSP, antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, dándole traslado de la propuesta y del informe para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.”

Con respecto a este apartado, desde el Servicio de Aguas y Residuos, mediante escrito con nº de R.S. 30274 y fecha 06.11.2025 se da audiencia previa a la modificación que se pretende en el contrato a D. Joaquín Betancor González durante un plazo cinco días hábiles, conforme a lo previsto en el artículo 207.2 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, para que formule las consideraciones que estime oportunas de lo contenido en la propuesta que se adjunta. No se han recibido consideraciones.

DÉCIMO SEXTO: Visto el informe propuesta emitido por la Jefa de Servicio de Aguas y Residuos de fecha 19.11.2025, con el visto bueno del Consejero Insular Delegado de Residuos, que se eleva al Servicio de Intervención para su fiscalización.
DÉCIMO SÉPTIMO: Visto el informe de la Viceinterventora del Cabildo Insular de fecha 20.11.2025, por el que fiscaliza favorablemente la propuesta emitida por la Jefa de Servicio de Aguas y Residuos de fecha 19.11.2025
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19

DÉCIMO OCTAVO: Atendido lo previsto en los artículos 203 y 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; así como lo establecido en las cláusulas 4.3 y 18 y Anexo XV del PCAP que rigen el presente contrato, se emite el presente informe motivado de modificación del contrato.

DÉCIMO NOVENO: En virtud de lo dispuesto en la disposición adicional Segunda, apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, teniendo en cuanta la aplicación al Cabildo Insular de Fuerteventura del régimen de los municipios de gran población, previsto en el Título X de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde la competencia como órgano de contratación al Consejo de Gobierno insular.

Y, además, visto que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación adoptó, en fecha 27 de febrero de 2024, entre otros acuerdos, no delegar sus competencias para la adopción de acuerdos relativos a expedientes de contratación, siempre que el presupuesto base de licitación supere la cuantía de 6.000.000 euros.

A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular por unanimidad de todos los miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la modificación no prevista del contrato administrativo para la prestación del Lote nº 1: Gestión del Complejo Ambiental de Zurita del "SERVICIO DE GESTIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA Y LA RECOGIDA SEPARADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS Y PAPELCARTÓN EN LA ISLA DE
FUERTEVENTURA". suscrito en fecha 11.03.2024 entre el Cabildo de Fuerteventura y FCC MEDIO AMBIENTE SAU, con CIF A28541639, motivado por lo establecido en el artículo 205.2.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al devenir necesario añadir servicios adicionales a los inicialmente contratados, de forma excepcional.
El cálculo del precio de las prestaciones adicionales contempladas en la presente modificación del contrato, excluidas las eventuales prórrogas del contrato, representan un 8,08% del precio del contrato.

SEGUNDO: Autorizar y disponer el gasto a favor FCC MEDIO AMBIENTE SAU, con cargo a la aplicación presupuestaria 41430.1623A.22799, para los gastos derivados de la modificación del contrato administrativo para la prestación del Lote nº 1: Gestión del Complejo Ambiental de Zurita del "SERVICIO DE GESTIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA Y LA RECOGIDA SEPARADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS Y
PAPELCARTÓN EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA", las siguientes cantidades:

ANUALIDAD	IMPORTE (IGIC incluido)	Nº OPERACIÓN / REFERENCIA
2025	27.500,41 €	220250014427 / 22025004533
2026	330.004,89 €	220259000559
2027	82.501,22 €
TOTAL	440.006,52 €

TERCERO: Requerir a la contratista FCC MEDIO AMBIENTE SAU para que en el plazo máximo de diez días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo y, con carácter previo a la firma del modificado del contrato, sea constituido el reajuste de la garantía definitiva del contrato por importe de 20.561,05 €.

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a la contratista FCC MEDIO AMBIENTE SAU.

QUINTO: De la resolución que en su caso se dicte, se dará traslado a los diferentes departamentos que han de intervenir en la tramitación del expediente y al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que se celebre.
Fin de la sesión. - Y no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la sesión cuando son las 9:10 horas levantándose la presente acta, de todo lo cual doy fe, yo, el Consejero-Secretario, Víctor Modesto Alonso Falcón.
2.Firmante: GARCÍA MARTÍNEZ, DOLORES ALICIA
Puesto: Presidenta del Cabildo de Fuerteventura Fecha Firma: 21/11/2025 09:34:26
1.Firmante: ALONSO FALCÓN, VÍCTOR MODESTO
Puesto: Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno Insular Fecha Firma: 21/11/2025 09:21:19