PICABAS	FINANCIACION AFECTADA POR	T.M.	IMPORTE	ESTADO
ZONA NORTE
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE AGUA (2.4.1 FDCAN)
Suministro de agua desalada para consumo humano en planta desaladora de Corralejo con 2.000 m3/día	FP	LA OLIVA	324.213,85	Finalizado / Importe: 324.213,85 € / Fecha finalización: 11/10/2020 100% Cabildo
Adquisición, instalación y puesta en marcha de módulos de desalación de agua de mar de capacidad de producción 2.000 m3/día en el centro de producción de agua de Corralejo. (Lote 2)	FDCAN 2020 / 2.4.1	LA OLIVA	611.394,87	Finalizado / Importe: 611.394,87 € / Fecha finalización:04.05.2022 80% FDCAN, 20% Cabildo
Ampliación y mejora de la EDAM Corralejo	FDCAN 2.4.1	LA OLIVA	2.974.421,68	Finalizado / Importe: 2.974.421,68 € / Fecha finalización: 18.11.2024 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Remineralización con lechos de calcita agua desalada EDAM Corralejo. T.M. de La Oliva. 4000m3/d.	CONV GAC AGUAS	LA OLIVA	382.619,93	Finalizado / Importe: 382.619,93 € / Fecha finalización: 30.10.2024 / 97,24 % Gob.Canarias / 2,76 % Cabildo
Reforma general centro transformación C200203 EDAM Corralejo	FDCAN 2.4.1	LA OLIVA	229.895,32	En ejecución / Importe: 229.895,32 € / 80% FDCAN, 20% Cabildo
INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO (2.4.2 FDCAN)
Depósito regulador Tindaya	FDCAN 2.4.2	LA OLIVA	31.245,86	En ejecución redacción proyecto / Importe: 31.245,86 € / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Reparación del segundo vaso depósito Tamaragua	FP	LA OLIVA	31.030,00	Finalizado / Importe: 31.030,00 € / A.R.: 31.10.2023 / 100% Cabildo
INFRAESTRUCTURAS DE IMPULSIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN (2.4.3 FDCAN)
Renovación y ampliación de diámetro de la red de transporte de Lajares - El Roque	FDCAN 2019	LA OLIVA	572.949,70	Finalizado / Importe: 572.949,70 € / Fecha finalización: 18.11.2024 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Sustitución del tramo de la red de transporte desde depósito La Herradura hasta depósito de Fimapaire, desde PK3 de la FV-1 hasta rotonda de Guisguey	FDCAN 2019	LA OLIVA	412.978,67	Finalizado / Importe: 412.798,67 € / A.R.: 17.02.2021 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Renovación y sustitución red de transporte Fimapaire - Morro del Puerco	FDCAN 2019	LA OLIVA	655.490,12	Finalizado / Importe: 655.490,12 € / A.R.: 30.12.2020 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
1er Tramo: CONEXIÓN DEPÓSITO MORRO FCO EXISTENTE CON LAJARES	FDCAN 2.4.3	LA OLIVA	2.678.627,52	En ejecución / Importe: 2.678.627.52 € / 80% FDCAN, 20% Cabildo
2º Tramo: CONDUCCIÓN DE DEPÓSITO DE LAJARES - ARQUETA RED ROQUE - COTILLO	FDCAN 2.4.3	LA OLIVA	436.154,94	En ejecución / Importe: 436.155,01 € / 80% FDCAN, 20% Cabildo
4º Tramo: Conducción arqueta Casa Calero (Lajares) a depósito de Lajares	GAC / FDCAN 2.4.3	LA OLIVA	742.826,49	En ejecución la redacción del proyecto. En actuaciones preparatorias la obra. Importe estimado: 742.826,49 € Gob.Canarias 500.000,00 (67,31%) / FDCAN 26,15% Cabildo / 6,54%
Conducción por gravedad La Oliva - Tindaya TAO: Red de alimentación al depósito de Tindaya	FDCAN 2.4.3	LA OLIVA	1.577.636,22	Finalizado / Importe: 1.577.636,22 € / A.R.: 11.04.2025 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Red distribución Corralejo	GAC / FDCAN 2.4.3	LA OLIVA	3.339.009,61	Finalizado / Importe: 3.336.342,23 € / A.R.: 28.08.2025 / Gob. Canarias 3.000.000,00 € (89,85%) / FDCAN: 5,86% / Cabildo: 4,29%

PICABAS	FINANCIACION AFECTADA POR	T.M.	IMPORTE	ESTADO
Conducción por gravedad depósito La Oliva a Depósito Lajares.	FDCAN 2.4.3	LA OLIVA	1.456.412,21	En ejecución / Importe: 1.465.412,21 € / 80% FDCAN, 20% Cabildo
ZONA CENTRO
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE AGUA (2.4.1 FDCAN)
Suministro de agua desalada para consumo humano en planta desaladora de Puerto del Rosario con 2.000 m3/día LOTE 3	FP	PTO. DEL ROSARIO	399.864,50	Finalizado / Importe: 399.864,50 € / 100% Cabildo
Adquisición, instalación y puesta en marcha de módulos de desalación de agua de mar de capacidad de producción 2.000 m3/día en el centro de producción de agua de Puerto del Rosario. (Lote 1)	FDCAN 2.4.1	PTO. DEL ROSARIO	527.314,28	Finalizado / Importe: 527.314,28 € / A.R.: 04.05.2022 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
1ª Ampliación y Mejora de la EDAM Puerto del Rosario 2ª Fase	FDCAN 2.4.1	PTO. DEL ROSARIO	1.744.984,42	Finalizado / Importe: 1.744.984,42 € / A.R.: 24.07.2024 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
2ª Actuación: FTV III Sustitución de los módulos Nº1 y Nº2 planta desalinizadora FTV III (Obra emergencia nº1)	FDCAN 2.4.1	PTO. DEL ROSARIO	2.380.513,09	Finalizado / Importe: 2.380.513,09 € / A.R.: 18.02.2025 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Proyecto nuevo sondeo de captacion agua de mar EDAM Puerto del Rosario	FDCAN 2.4.1	PTO. DEL ROSARIO	1.716.410,29	Finalizado / Importe: 1.716.410,29€ A.R.: 11.09.2025 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO (2.4.2 FDCAN)
Reforma de depósitos Herradura cuadrados	FDCAN 2.4.2	PTO. DEL ROSARIO	4.570.387,02	Finalizado / Importe: 4.570.387,01 € / A.R.: 22.10.2024 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Cuarto de Instalaciones de Depósitos Herradura Cuadrados	FDCAN 2.4.2	PTO. DEL ROSARIO	3.867.124,85	Finalizado / Importe: 3.867.124,85 € / A.R.: 03.12.2024 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
INFRAESTRUCTURAS DE IMPULSIÓN, CONDUCCIÓN Y / DISTRIBUCIÓN
Canalización de impulsión EDAM Puerto del Rosario - Depósitos de La Herradura	FDCAN 2.4.3	PTO. DEL ROSARIO	4.084.963,83	Finalizado / Importe: 4.089.963,83 € / A.R.: 29.02.2024 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Renovación de canalización de distribución de agua para consumo humano entre FV-225 y Camino de Los Estancos-Tetir. TM. Puerto del Rosario.	FDCAN 2.4.3	PTO. DEL ROSARIO	189.941,78	Finalizado / Importe: 189.941,78 € / A.R.: 07.04.2025 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Red de distribución Casillas del Ángel	FDCAN 2.4.3	PTO. DEL ROSARIO	675.356,45	En ejecución / Importe: 675.365,45 € / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Nueva red de distribución de Puerto del Rosario	GAC / FDCAN 2.4.3	PTO. DEL ROSARIO	3.631.086,03	Finalizado / Importe: 3.631.086,03 € / A.R.: 01.08.2025 / Gob.Canarias 2.600.000,00 € 71,60% / FDCAN 22,72% / Cabildo 5,68%
Red de transporte desde el depósito Calderetilla al Depósito Tiscamanita	FDCAN 2.4.3	TUINEJE	9.064.759,50	En ejecución / Importe: 9.064.759,50 € / 80% FDCAN, 20% Cabildo
ZONA SUR
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE AGUA (2.4.1 FDCAN)
Suministro de agua desalada para consumo humano en planta desaladora de Gran Tarajal con 2.000 m3/día LOTE 1.	FP	TUINEJE	543.346,75	Finalizado / Importe: 543.346,75 € / 100% Cabildo

PICABAS	FINANCIACION AFECTADA POR	T.M.	IMPORTE	ESTADO
Adquisición, instalación y puesta en marcha de módulos de desalación de agua de mar de capacidad de producción 2.000 m3/día en el centro de producción de agua de Gran Tarajal. LOTE 3	FDCAN 2020 / 2.4.1	TUINEJE	545.220,91	Finalizado / Importe: 545.220,91 € / A.R.: 04.05.2022 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Remineralización con lechos de calcita agua desalada EDAM Gran Tarajal. / T.M. Tuineje. 4000 m3/d	CONV GAC AGUAS	TUINEJE	382.748,55	Finalizado / Importe: 382.748,55 € / A.R.: 21.06.2024 / Gob. Canarias: 372.766,53 € (97,39%) / Cabildo 2,60%
Nuevo depósito interior de regulación en la EDAM de Gran Tarajal	FDCAN 2.4.1	TUINEJE	323.195,18	Finalizada / Importe: 323.195,18 € / AR: 14.04.2026 / 80% FDCAN, .20% Cabildo
Suministro e instalación de Filtros de arena en la EDAM de Gran Tarajal	FDCAN 2.4.1	TUINEJE	395.422,11	Finalizado / Importe: 395.422,11 € / A.R.: 10.07.2023 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Instalación del nuevo módulo de desalación de ósmosis inversa en sustitución del módulo primitivo inicial de la EDAM Gran Tarajal	FDCAN 2.4.1	TUINEJE	1.952.548,97	Finalizado / Importe: 1.952.548,97 € AR: 09/10/2025 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO (2.4.2 FDCAN)
Depósito regulador La Lajita	GAC / FDCAN 2.4.2	PÁJARA	1.965.698,24	En ejecución la redacción del proyecto. En actuaciones preparatorias la obra. Importe estimado: 1.965.698,24 € Gob.Canarias: 1.500.000,00 € (76,31%) / FDCAN: 18,95% / Cabildo: 4,74%
Depósito regulador de Guerime	FDCAN 2.4.2	PÁJARA	1.815.852,26	En ejecución / Importe: 1.815.852,26 € / 80% FDCAN, .20% Cabildo
INFRAESTRUCTURAS DE IMPULSIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN (2.4.3 FDCAN)
Sustitución tubería de impulsión desde la EDAM Gran Tarajal hasta la E.B a Corral Blanco LOTE 7.	FDCAN 2019 / 2.4.4	TUINEJE	1.197.919,20	Finalizado / Importe: 1.197.919,20 € / A.R.: 08.01.2021 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Ampliación red impulsión E.B Marcos Sánchez hasta depósito Guerime LOTE 8.	FDCAN 2019 / 2.4.4	TUINEJE	286.228,90	Finalizado / Importe: 286.228,90 € / A.R.: 16.10.2020 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Red transporte depósito de Pájara - arqueta cruce Fayagua. LOTE 9	FDCAN 2019 / 2.4.4	PÁJARA	202.814,32	Finalizado / Importe: 202.814,32 € / A.R.: 20.10.2020 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Conducción por gravedad / Guerime - Las Hermosas - La Pared	FDCAN 2.4.3	PÁJARA	637.682,76	Finalizado / Importe: 637.682,76 € / A.R.: 29.10.2024 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Red de distribución de Gran Tarajal.	FDCAN 2.4.3	TUINEJE	1.244.032,35	En ejecución / Importe: 1.244.032,35 € / 80% FDCAN, .20% Cabildo
INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO
Mejoras Depósitos Puerto Del Rosario (Lote 10)	FDCAN 2020 / 2.4.3	PTO. DEL ROSARIO	1.573.667,76	Finalizado / Importe: 1.573.667,76 € / A.R.: 10.12.2021 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
Mejoras Depósitos La Oliva – Betancuria (Lote 11)	FDCAN 2020 / 2.4.3	LA OLIVA BETANCURIA	416.579,64	Finalizado / Importe: 416.579,64 € / A.R.: 20.11.2020 / 80% FDCAN, 20% Cabildo

PICABAS	FINANCIACION AFECTADA POR	T.M.	IMPORTE	ESTADO
Mejoras depósitos Antigua - Tuineje - Pájara (Lote 12)	FDCAN 2020 / 2.4.3	ANTIGUA TUINEJE PÁJARA	447.213,46	Finalizado / Importe: 447.213,46 € / A.R.: 30.12.2020 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
INVERSIONES EN REDES DE DISTRIBUCIÓN, EN SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN (2.4.4 FDCAN)
Suministros 4 lotes de bombas, cuadros eléctricos, membranas de ósmosis inversa y piezas especiales para la red de distribución insular	GAC	INSULAR	4.060.717,49	Finalizado / Importe: 4.060.717,49€ / A.R.: 27.02.2026 Lote 1 Bombas / A.R.: 07.04.2025 Lote 2 Cuadros Elec. / A.R.: 12.02.2025 Lote 3 Membranas / A.R.: 13.05.2025 Lote 4 Piezas espec. subv. Gob. Canarias 100%
Suministro de Membranas de ósmosis inversa	GAC	INSULAR	675.000,00	En ejecución / Importe: 675.000,00 € Sub. Gob. Canarias 100%
Modificación y Ampliación de Centro transformación para Estación de Bombeo La Herradura	FDCAN 2.4.4	PTO. DEL ROSARIO	285.061,50	En ejecución / Importe: 285.061,50 € / 80% FDCAN, .20% Cabildo
Reforma y ampliación de estación de bombeo de Marcos Sánchez.	FDCAN 2.4.4	TUINEJE	955.573,86	Finalizado / Importe: 955.573,86 € / AR: 20.11.2025 / 80% FDCAN, 20% Cabildo
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Anteproyecto del Sistema de Abastecimiento Hidráulico de Fuerteventura	FP	INSULAR	15.493,18	Finalizado / Importe: 15.493,18 € / AR: 10.02.2022 / 100% Cabildo
TOTALES			69.231.630,42